Věc:	Poptávka ceny za veřejnou zakázku

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

Demolice domu č.p. 1708

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je odstranění stavby č.p. 1708, U Staré sladovny Nymburk mimo sklepních prostor podle technologického postupu ověřeného v řízení pro odstranění stavby a vydaného pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby spojenou s těmito pracemi:

- Zajištění odpojení sítí u jejich správců před zahájením demoličních prací a zabezpečení přípojek z hlediska BOZP.

- Legislativní a fyzické zajištění částečného záboru veřejného prostranství včetně ohrazení staveniště se zabezpečením proti nadměrnému prachu.

- Postupné rozebírání jednotlivých konstrukcí domu včetně statického zajištění okolních staveb a konstrukcí, pokud toto bude situace vyžadovat, a s přednostním tříděním pro recyklaci (nezávadná likvidace odpadů vzniklých při zakázce).

- Součástí zakázky je úklid staveniště.

- Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

- Požadavek na záruku minimálně v délce 60 měsíců.

- Zadávací dokumentace – v příloze:

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 30.3. do 6.4.2007.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad 04/2007.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

- Místo realizace: Objekt č.p. 1708 U Staré sladovny, Nymburk.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

2.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

3.	Nabídka bude předložena finančně po oddílech takto:

Přípravné práce, zábory a zařízení staveniště

Bourací práce

Dočasné zabezpečení staveniště po odstranění stavby

Cena dle odst. 3.2 musí zahrnovat všechna plnění (práce, dodávky a jiné činnosti) uchazeče nezbytná pro řádné a včasné splnění této zakázky.

4.	Zakázka bude placena dílčími fakturami hotových a vzájemně odsouhlasených prací a dodávek do 90% ceny díla. Pozastávka 10% z ceny díla bude uvolněna po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

6.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6.   Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení   neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle  nabídkové ceny a termínu plnění. Hodnocena bude cena bez DPH.

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 10.4.2007 v 9:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – Demolice 1708“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: č.1 -  Zadávací dokumentace (stávající stav) + vyjádření DOSS + demoliční výměr

č.2 -  Identifikační list