Věc:	Poptávka ceny za veřejnou zakázku zakázku

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku služeb:

Projektová dokumentace úprav kaple sv. Jana Nepomuckého včetně zázemí v objektu divadla

- Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace na stavební úpravy a nástavbu včetně udržovacích prací a příslušných průzkumů komplexu Hálkova městského divadla s kaplí v členění:

A.	Kaple

B.	Zázemí kaple

A+B)	Kaple a zázemí kaple:

Záměrem v rámci dispozičně a komunikačně propojeného kulturního areálu divadla s kaplí je provedení stavebních úprav odsvěcené kaple za účelem vybudování víceúčelového kulturního sálu pro komorní koncerty a recitály, vernisáže a výstavy s možností cílených průvodcovských prohlídek památky s ukázkou např. i varhan a půdních prostor nad barokními klenbami, kde jsou zachovány původní prvky gotické architektury. Pro zajištění funkčnosti bude provedeno decentní tubusové propojení s hlavním vstupem do Hálkova městského divadla, kde bude využíváno stávající zázemí divadla pro cca 400 osob. Pro účinkující v kapli a divadle je třeba ve stávajících prostorách divadla provést stavební úpravy spočívající v rozšíření stávajících šaten nástavbou nad stávající kotelnou a výměnu jevištních tahů. Do koncepce je třeba zapracovat sklad depozitáře pro konání obřadů v kapli.

Rozsah zakázky pro A. + B:

1.. Zajištění průzkumů potřebných pro komplexní vyprojektování (statika, mykologie, dendrochronologie, vlhkostní průzkum, dodatečný průzkum omítek, akustická studie, studie rozsahu případných restaurátorských prací,...) a zadání pro restaurování.

2. Vypracování projektové dokumentace včetně příslušných profesí pro stavební řízení v min. 6-ti vyhotoveních se zajištěním vyjádření přísl. orgánů a stavebního rozhodnutí na základě plné moci od zadavatele, to samé 1x v elektronické podobě.

3. Vypracování souborného a výtvarného řešení interiérů kaple a šaten ve formě studie k odsouhlasení zadavatelem ve 3 vyhotoveních a poté dtto zadávací dokumentace jako nedílné součásti celkové zadávací projektové dokumentace viz. body 1.3.-1.5. tohoto vymezení plnění zakázky.

4.	Následné vypracování zadávací projektové dokumentace zvlášť členěné na stavební práce a dále dodávky /7 paré + 1 paré pro objednatele dle platných zákonných předpisů + 1x v elektronické podobě/. U dodávek se má na mysli zejména interiérové vybavení, ozvučení, restaurování (barokní oltář, varhany, dveře, případně omítky – malby, atd).

5. Výkaz výměr do 8 paré a 1x rozpočet pro objednatele dle platných zákonných předpisů v tištěné podobě a výkaz výměr 8x v elektronické podobě.

6. Do zadávací dokumentace zpracování technické specifikace dle platných zákonných předpisů.

7. Stavebně historický průzkum kaple z roku 1996 je zpracován a je po telefonické dohodě na 325 501 253 k nahlédnutí v termínu od 6.8. do 14.8.2007 včetně podkladů zaměření divadla a kaple, dále návrhu propojovacího tubusu divadla s kaplí.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- Termín zahájení:		Od podpisu smlouvy.

- Termín dokončení : 	Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

Členění: 	PD pro stavební řízení včetně vyjádření přísl. orgánů

Studie souborného a výtvarného řešení interiéru

PD zadávací (architektonicko-stavební řešení + interiéry)

Výkazy výměr + rozpočty včetně zatřídění dle SKP

- Místo realizace: 	Hálkovo městské divadlo a kaple, Tyršova ul. č.p. 5, Nymburk.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání, která bude přiložena k nabídce.

- Předložit vyplněný identifikační list viz. příl. č. 2.

- Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

4.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH.

5.	Zakázka bude placena dílčími fakturami po etapách viz. členění čl. 2.2. do 90% ceny díla bez DPH. 10% ceny díla bude pozastaveno a uvolněno po nabytí právní moci stavebního povolení.

6.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

7.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

8.	Krycí list nabídky bude formou podstatných náležitostí ze smlouvy o dílo:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena za dílo vč. DPH

Termín realizace ve dnech od podpisu smlouvy

Seznam příloh

Podpis oprávněné osoby

Součástí krycího listu bude čestné prohlášení projektanta, že:

Řešení neobsahuje žádné objevy, patenty, průmyslové vzory, ochranné známky, užitné vzory apod. V případě, že obsahuje některou z forem duševního vlastnictví ve stavebnictví, specifikuje ji uchazeč ve své nabídce.

4. Další požadavky pro plnění veřejné zakázky:

1.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání (add. 1.A.a B).

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle nabídkové ceny s přihlédnutím k referencím obdobných zakázek v rámci plnění.

7. Společná prohlídka místa plnění:

Pro plnění zakázky je nezbytná společná prohlídka místa plnění, která se uskuteční 14.8.2007 se srazem v 9:00 hod. před hlavním vchodem do Hálkova městského divadla, Tyršova ul. č.p. 5, Nymburk. Bez této účasti není možné podat nabídku na tuto zakázku.

8. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 31.8.2007 v 10:00 hodin. Nabídky doručené zadavateli po tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – PD kaple“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) v mazhauzu Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku