Věc:	Poptávka ceny za veřejnou zakázku

Město  Nymburk, zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku,  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

# Nymburk – dešťová kanalizace Drahelice, III. etapa -odvodňovací příkop

- Vymezení plnění zakázky:
Předmětem plnění zakázky je zhotovení dešťové kanalizace  pod názvem „Nymburk – dešťová kanalizace Drahelice – III.etapa -  odvodňovací příkop“ , spojené s těmito pracemi :

- Výstavba dešťové kanalizace - otevřeného retenčního příkopu – v délce 259m a průměrné šíři 3,5m dle zadávací dokumentace vypracované Ing. Ivanem Fialou v září 2007. Zadávací dokumentaci je možné vyzvednout na podatelně MěÚ Nymburk  v  termínu od 3.10. do 17.10.2007,   po uhrazení částky 1 200,- Kč v pokladně MěÚ.

- Plnění podmínek stavebního povolení č.j. : 100/3527/04-Ba/VH4 ze dne 7. března 2005.

- Bezpečnostní opatření dodavatele při provádění prací.

- Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu, pokud nebude sjednáno jinak.

- Geometrické zaměření provedeného díla a vyhotovení geometrického plánu za účelem kolaudace a vkladu do katastru nemovitostí.

2. Doba a místo plnění zakázky:

1. Termín realizace:  předmětem nabídky, uvést ve dnech  od podpisu smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení prací listopad 2007, limitní termín ukončení prací je

31.1.2008.

2. Místem plnění je stávající otevřený odvodňovací příkop, vedoucí z ulice Krajní  až po

česle na vstupu  do stávající zatrubněné části dešťové kanalizace.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1. Předložit vyplněný identifikační list uchazeče dle přílohy č.1.

2. Předložit cenovou nabídku  se závazkem uchazeče předložit požadované doklady  dle odstavce 4.

3. Přílohou nabídky bude návrh smlouvy na splnění zakázky, podepsaný oprávněnou  osobou.

4.  Nabídková cena bude pevná, konečná, včetně DPH.

5. Nabídková cena bude doložena oceněným výkazem výměr.

6. Zakázka bude placena na základě dílčích faktur doložených soupisem  provedených prací. Z fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10%. Po převzetí díla bez vad a nedodělků budou uvolněny pozastavené částky z dílčích faktur.

7.  Splatnost faktur je 30 dnů od doručení.

8.  Zálohy zadavatel neposkytuje.

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1. Před uzavřením smlouvy musí vybraný uchazeč prokázat, že má příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopii dokladu opravňujícího k uvedenému podnikání.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.  Nevracet došlé nabídky.

2.  Odmítnout všechny nabídky.

3.  Zadávací  řízení zrušit.

4.  Upravit předložený návrh smlouvy.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle  nabídkové ceny a termínu plnění. Hodnocena bude cena včetně DPH.

7. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení končí dne 18.10.2007 v 10.00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny .

2. Nabídky v uzavřené obálce označené „Neotvírat – dešťová kanalizace Drahelice“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče, doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

# Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

# Příloha:  č.1 – Identifikační list uchazeče