Poptávka nabídky na plnění veřejné zakázky

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a  § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

Hálkovo městské divadlo Nymburk – oprava soklu

- Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je opětovné provedení soklu Hálkova městského divadla ze sanační omítky a fasádních žulových obkladů v barevnosti, členitosti a rozsahu jako stávající plochy.

1.	Odříznutí stávající soklové sanační omítky a otlučení, demontáž stávajícího žulového obkladu soklu na fasádě od západu (mimo zádveří).

2.	Vyškrábání spár a očištění otlučených ploch omítek od prachu.

3.	Provedení sanační omítky v technologických krocích (vhodné ztužení vrstev vloženou perlinkou případně jiný technologický postup zpevnění případných více vrstev podhozu – specifikovat v nabídce).

4.	Dodávka a montáž žulového soklu z části, případně úplně zapuštěného pod omítku. Horní rovina obkladu e dána výškou podlahy vstupních částí divadla (viz. stávající obklad). Spodní hrany obkladu budou zapuštěny pod horní úroveň dlažby.

5.	Opravy lokálních míst soklu v zádveřích a na fasádě od jihu, opravy prasklin na jižní a západní fasádě dosažitelných stojící postavou z komunikace.

6.	Fasádní nátěr dotčených míst opravou (soklová část, ucelené plochy zádveří).

7.	Součástí zakázky je zabezpečení zámkové dlažby před poškozením, zabezpečení staveniště proti víření prachu do okolí a úklid staveniště.

8.	Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

9.	Při předání a převzetí hotové zakázky budou předloženy doklady o likvidaci odpadů, záruční listy, prohlášení o shodě na zabudované materiály včetně přísl. certifikátů a atestů.

11.	Požadavek na záruku minimálně v délce 36 měsíců.

12.	Zadávací dokumentace – v příloze č. 1:

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 04.07. do 11.07.2008.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- Termín zahájení:		Od podpisu smlouvy.

2.  Termín dokončení : 	Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy). Nejdéle však do 24.8.2008

3.  Místo realizace: 		Nymburk, Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání, která bude přiložena k nabídce.

- Předložit vyplněný identifikační list viz. příl. č. 2.

- Předložit doplněný návrh smlouvy viz. příl. č. 3 na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

4.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH.

5.	Zakázka bude placena po ucelených částech (omítky, obklady + nátěry) do 90% ceny díla bez DPH. 10% ceny díla bude pozastaveno a uvolněno po odstranění vad a nedodělků.

6.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

7.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

4. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

5. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle nabídkové ceny na daný rozsah díla a termínu zhotovení ve dnech od odpisu SOD.

6. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 16.07.2008 v 10:00 hodin. Nabídky doručené zadavateli po tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – sokl HD“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) v mazhauzu Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Přílohy:	č. 1 – výkresy (1:100)

č. 2 – Identifikační list

č. 3 – Smlouva o dílo