Poptávka ceny za veřejnou zakázku

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel vyzývá ve smyslu §18 odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Technický dozor investora na Spisovnu

Podmínky soutěže:

1. Vymezení plnění veřejné zakázky:

1. Technický dozoru investora na výstavbu objektu Spisovny:

Jedná se o novou výstavbu dvoupodlažního objektu administrativní budovy na stávajícím historickém sklepení. Rozsah stavební činnosti je dán zadávací dokumentací pro výběr dodavatele, která slouží též pro potřebu stanovení ceny za výkon technického dozoru. Cenová nabídka vybraného uchazeče je 5.770.677,- Kč bez DPH a doba realizace 100 dní.

2. Výkon technického dozoru investora požadujeme dle § 31 odst. 1 - 3 dříve platné vyhl. č.104/73Sb. podrobnější specifikaci  požadujeme uvést v návrhu smlouvy.

Bližší podmínky stavby jsou obsaženy v  zadávací dokumentaci - viz. čl.5.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

1. Termín zahájení stavby: 	Předpoklad do 10.9.2008

2. Termín dokončení: Po ukončení kolaudačního řízení

- Místo realizace: Nymburk, ulice U Staré sladovny č.p. 1038.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1.	Příloha č. 2 – Krycí list nabídky.

2.	Předložit návrh mandátní smlouvy na realizaci plnění zakázky potvrzený statutárním orgánem uchazeče.

3.	Nabídková cena bude pevná, konečná. DPH bude účtována ve výši dle předpisů platných v době  uskutečnění  zdanitelného plnění.

4.	Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace a to až do výše 90 % smluvní ceny. Úhrady za jednotlivé měsíce budou vyjádřeny podílem z celkové ceny odpovídající podílu vlastního plnění dodávky stavby zhotovitelem. Pozastavených 10 % z ceny bude uhrazeno po odstranění případných vad a ukončení kolaudačního řízení v konečné faktuře.

5.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

6.	Uchazeč musí předložit ověřenou kopii dokladu opravňujícího k podnikání.

4. Další požadavky pro plnění veřejné zakázky:

- Uchazeči jako součást nabídky musí předložit formou čestného prohlášení přehled významných zakázek provedených uchazečem za poslední 3 roky včetně adresy objednatele místa a doby realizace.

5. Zadávací dokumentace:

Zájemci mohou nahlédnout do zadávací dokumentace která byla použita pro výběr zhotovitel stavebních prací na MěÚ Nymburk v kanceláři č. 203 po předchozí telefonické dohodě na čísle: 325 501 203, 325 501 253, 606 794 226.

- Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno podle následujících kritérií:

- Zkušenost uchazeče( reference).

- Nabídková cena včetně DPH.

7. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. Nevracet došlé nabídky.

2. Poptávkové řízení zrušit.

4. Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

3. Upravit předložený návrh smlouvy.

8. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí v pátek 05.09.2008 v 9:00 hodin.

2. Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – TDI Spisovna - NEOTVÍRAT“ a opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku