Věc: Poptávka ceny za zakázku

Město Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku Vás jako zadavatel poptává k předložení cenové nabídky, za kterou splníte zakázku:

Dostavba ZŠ Nymburk, Tyršova ul. -  Technický dozor investora

Podmínky soutěže:

1. Vymezení plnění zakázky:

1. Technický dozoru investora  na stavbě : Dostavba Základní školy Nymburk, Tyršova ulice. Jedná se  o dostavbu školy s 5 NP a 1 PP, založené na vrtaných pilotách,celkový obestavěný prostor objektu je 10890m3.  Rozsah stavební činnosti je dán zadávací dokumentací pro výběr dodavatele, která slouží též pro potřebu stanovení ceny za výkon technického dozoru. Cenová nabídka vybraného zhotovitele je ve výši 52,2 mil. Kč  bez DPH a doba realizace  je 29 týdnů.

2. Výkon technického dozoru investora požadujeme dle § 31 odst.1 -3 dříve platné vyhl. č.104/73Sb. podrobnější specifikaci  požadujeme uvést v návrhu smlouvy.

Bližší podmínky stavby jsou obsaženy v  zadávací dokumentaci - viz. čl.5.

2. Doba a místo plnění zakázky:

1. Termín zahájení stavby: předpoklad 05/2006

2.  Termín dokončení : po ukončení kolaudačního řízení (doba výstavby-návrh 29 týdnů).

- Místo realizace:  Nymburk, Tyršova ulice 446.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky a platební podmínky:

- Předložit návrh  mandátní smlouvy na  realizaci plnění  zakázky potvrzený statutárním orgánem uchazeče.

2.	Nabídková cena bez DPH bude pevná, konečná. DPH bude účtována ve výši dle předpisů platných v době  uskutečnění  zdanitelného plnění.

3.	Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace a to až do výše 90 % smluvní ceny. Úhrady za jednotlivé měsíce budou vyjádřeny podílem z celkové ceny odpovídající podílu vlastního plnění dodávky stavby zhotovitelem.     Pozastavených  10 %  z ceny  bude uhrazeno po odstranění případných vad a ukončení kolaudačního řízení v konečné faktuře.

4.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

6.	Krycí list nabídky bude formou podstatných náležitostí ze smlouvy:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena  bez DPH

Seznam spolupracujících osob

Podpis oprávněné osoby

4. Podmínky  pro plnění  zakázky:

Uchazeči jako součást nabídky musí:

1. předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2. předložit formou čestného prohlášení přehled významných zakázek provedených uchazečem za poslední 3 roky včetně adresy objednatele místa a doby realizace.

5. Zadávací dokumentace:

Zájemci mohou nahlédnout do zadávací dokumentace která byla použita pro výběr zhotovitel stavebních prací na MěÚ Nymburk v kanceláři č. 207  v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin,v termínu od 14.4.2006 do 20.4.2006 po předchozí telefonické dohodě na čísle: 325 501 207, 325 501 206.

- Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno podle následujících kritérií:

- Zkušenost uchazeče( reference).

- Nabídková cena.

7. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. Nevracet došlé nabídky.

2. Soutěž zrušit.

3. Upravit předložený návrh smlouvy.

8. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 24.4.2006 v 10.00 hodin. Nabídky doručené zadavateli po  tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže.

2. Nabídku doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem  „NABÍDKA – TDI ZŠ - NEOTVÍRAT“ a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku