Věc: Poptávka ceny za zakázku

Město Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku Vás jako zadavatel poptává k předložení cenové nabídky, za kterou splníte zakázku:

Mateřská škola Větrník, rekonstrukce střechy a obvodového pláště -TDI

Podmínky soutěže:

1. Vymezení plnění zakázky:

1. Technický dozoru investora  na stavbě: MŠ Větrník, rekonstrukce střechy a obvodového pláště.  Jedná se  o náhradu montovaného obvodového pláště za zdivo přesného zdění a vybudování  nové sedlové střechy s plechovou krytinou LINDAB.  Rozsah stavební činnosti je dán zadávací dokumentací pro výběr dodavatele, která slouží též pro potřebu stanovení ceny za výkon technického dozoru. Cenová nabídka vybraného zhotovitele je ve výši 6,9 mil. Kč  bez DPH a doba realizace  je 19 týdnů.

2. Výkon technického dozoru investora požadujeme dle § 31 odst. 1 - 3 dříve platné vyhl. č.104/73Sb. podrobnější specifikaci  požadujeme uvést v návrhu smlouvy.

Bližší podmínky stavby jsou obsaženy v  zadávací dokumentaci - viz. čl.5.

2. Doba a místo plnění zakázky:

1. Termín zahájení stavby: předpoklad 06/2006

2.  Termín dokončení: po ukončení kolaudačního řízení (doba výstavby - návrh 19 týdnů).

- Místo realizace:  Nymburk, Okružní.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky a platební podmínky:

- Předložit návrh  mandátní smlouvy na  realizaci plnění  zakázky potvrzený statutárním orgánem uchazeče.

2.	Nabídková cena bez DPH bude pevná, konečná. DPH bude účtována ve výši dle předpisů platných v době  uskutečnění  zdanitelného plnění.

3.	Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace a to až do výše 90 % smluvní ceny. Úhrady za jednotlivé měsíce budou vyjádřeny podílem z celkové ceny odpovídající podílu vlastního plnění dodávky stavby zhotovitelem.  Pozastavených   10 %  z ceny  bude uhrazeno po odstranění případných vad a ukončení kolaudačního řízení v konečné faktuře.

4.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

5.	Krycí list nabídky bude formou podstatných náležitostí ze smlouvy:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena  bez DPH

Seznam spolupracujících osob

Podpis oprávněné osoby

4. Podmínky  pro plnění  zakázky:

- Uchazeči jako součást nabídky musí předložit formou čestného prohlášení přehled významných zakázek provedených uchazečem za poslední 3 roky včetně adresy objednatele místa a doby realizace.

- Vybraný uchazeč musí před podpisem smlouvy předložit ověřenou kopii dokladu opravňujícího k podnikání.

5. Zadávací dokumentace:

Zájemci mohou nahlédnout do zadávací dokumentace která byla použita pro výběr zhotovitel stavebních prací na MěÚ Nymburk v kanceláři č. 203  po předchozí telefonické dohodě na čísle: 325 501 203, 325 501 253.

- Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno podle následujících kritérií:

- Zkušenost uchazeče( reference).

- Nabídková cena.

7. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. Nevracet došlé nabídky.

2. Soutěž zrušit.

3. Upravit předložený návrh smlouvy.

8. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 8.6.2006 v 13.00 hodin. Nabídky doručené zadavateli po  tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže.

2. Nabídku doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem  „NABÍDKA – TDI MŠ - NEOTVÍRAT“ a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku