Věc:	Poptávka ceny za zakázku

Město Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku Vás jako zadavatel poptává k předložení cenové nabídky, za kterou splníte zakázku:

Projektová dokumentace na spisovnu

v ulici U Staré sladovny č.p. 1708, Nymburk

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně průzkumů na výstavbu spisovny:

Jedná se zejména o následující rozsah předprojektových a projektových prací:

- Provést potřebné průzkumy pro zdárné vypracování projektu

- Demoliční výměr stávajícího objektu

- Zajištění vyjádření správců sítí a příslušných orgánů

- Podrobnější požadavky viz. příloha č.1

- Projektové řešení ve stupních:

1.1  Dispoziční studie

1.2 Projekt pro stavební řízení včetně příslušných profesí pro stavební řízení v min. 6-ti vyhotoveních se zajištěním vyjádření přísl. orgánů a stavebního rozhodnutí na základě plné moci.

1.3. Zadávací projektová dokumentace v tiskové podobě v intencích dle platných zákonných předpisů (7 paré + 1 paré pro objednatele, vše v souladu s platnými zákonnými předpisy).

1.4. Rozpočet stavby a výkazy výměr (tisková a elektronická podoba) vše v souladu s platnými zákonnými předpisy. (do 8 paré výkazy výměr a 1x rozpočet pro objednatele).

1.5. Do zadávací dokumentace zpracování technické specifikace, vše v souladu s platnými zákonnými předpisy.

1.6. Uchazeči, kteří mají zájem předložit cenovou nabídku a kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací podklady vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 12.6.2006 do22.6.2006.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy.

2. Termín dokončení : 	Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

Členění: 	Studie

PD pro stavební řízení + vyjádření přísl. orgánů

PD zadávací výkazy výměr + rozpočet

3. Místo realizace: Nymburk, U Staré sladovny č.p. 1708.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Předložit návrh smlouvy splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

2.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH.

3.	Zakázka bude placena po převzetí díla podle tohoto členění do 90% ceny díla.

1/.	Po nabytí právní moci stavebního povolení

2/.	Po ukončení předmětu díla dle smlouvy o dílo

10% ceny díla bude pozastaveno a uvolněno po nabytí právní moci stavebního povolení a dodání a převzetí kompletního předmětu díla dle smlouvy o dílo.

4.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

5.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

6.	Krycí list nabídky bude obsahovat podstatné náležitosti ze smlouvy o dílo:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena za dílo vč. DPH

Termín realizace ve dnech od podpisu smlouvy

Seznam příloh

Podpis oprávněné osoby

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uchazeč musí předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání, která bude přiložena k nabídce.

2.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 26.6.2006 v 10:00 hodin. Nabídky doručené zadavateli po tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – Spisovna“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil   J a n d a

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku