Věc:	Poptávka nabídky na plnění zakázky

Město Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na splnění zakázky:

MŠ Sluníčko – zrušení septiku a instalace LAPOLU

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky v plném rozsahu zadávací dokumentace je mimo jiné i zrušení stávajícího septiku výměnou za lapač tuků s rozdělením ležaté kanalizace na mastnou a splaškovou kanalizaci spojenou s těmito pracemi:

- Odčerpání septiku a demontáž stávajícího stropu septiku s vyčištěním a zavezením.

- Položení nových ležatých svodů kanalizace včetně úprav stávajících rozvodů v kuchyni 1.NP.

- Osazení nového lapače tuků a přísl. venkovních šachet na kanalizačním potrubí.

- Provedení zednických prací na dotčených plochách bouracími a instalatérskými pracemi

- Dodávka a montáž nového standardního vybavení umývadly a nerez dřezy včetně flexibilních sifónů, WC kombi. Baterie budou chromované pákové. Součástí zakázky je vymalování zednicky opravovaných ucelených ploch a úklid staveniště.

- Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

- Provedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, atesty a prohlášení o shodě na použité zabudované materiály a vybavení.

- Požadavek na záruku minimálně v délce 60 měsíců.

- Zadávací dokumentace:

Zájemci, kteří jsou poptáni a nebo se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 26.6. do 8.7.2006.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad od 15.7. do 25.8.2006.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

- Místo realizace: Objekt MŠ Sluníčko, Resslova 247, Nymburk.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

2.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

3.	Nabídka bude předložena finančně oceněním položek výkazu výměr. Cena dle odst. 3.2 musí zahrnovat všechna plnění (práce, dodávky a jiné činnosti) uchazeče nezbytná pro řádné a včasné splnění této zakázky.

4.	Zakázka bude placena dílčími fakturami hotových a vzájemně odsouhlasených prací a dodávek do 90% ceny díla. Pozastávka 10% z ceny díla bude uvolněna po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

6.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

7.	Krycí list nabídky bude obsahovat podstatné náležitosti ze smlouvy o dílo:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena za dílo vč. DPH

Termín realizace ve dnech od podpisu smlouvy

Záruční doba

Seznam příloh nabídky

Podpis oprávněné osoby

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 12.7.2006 v 13:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – MŠ Sluníčko“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku