AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU PRO ROKY 2011-2013

Rozvojová možnost (pilíř) A – NYMBURK: Město kvalitních veřejných služeb

| Cíle | Název projektu | Stručný popis a cíle projektu | Odůvodnění projektu | Cílová skupina | Náklady projektu | Finanční zdroje | Kvantifikace výstupů projektu | Doba realizace | Nositel projektu | Odpovědnost za realizaci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.1. Propopulační opatření (podpora zřizování MŠ – s následnou možností jiného vyžití). | Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek | Komplexní rekonstrukce budovy MŠ Čtyřlístek. | Budova MŠ Čtyřlístek se vyznačuje celkově špatným technickým stavem, špatným stavem rozvodů, nedostatečným vnitřním členěním a nedostatečnou kapacitou sociálního zařízení. | Děti předškolního věku | Odhad cca 8 200 000 Kč | Rozpočet města | Komplexně rekonstruovaná budova MŠ s kapacitou 73 dětí. | 2011-2012 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
| A.1.2. Zkvalitňování vzdělávací infrastruktury | Přístavba Gymnázia | Přístavba rizalitu obsahující výtah a s sociální zařízení | zajištění bezbariérového přístupu , nedostatečná kapacita soc. zařízení | Studenti a zaměstnanci | Upřesňuje se | Rozpočet města ROP SČ | Výtah, navýšení kapacity soc. zařízení | 2012-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
| A.1.4.Podpora a modernizace sportovní a volnočasové infrastruktury. | Městský bazén | Komplexní rekonstrukce městského bazénu, a úprava veřejných prostranství okolo budovy. | Město nedisponuje kvalitní plovárenskou kapacitou. Městský bazén, jenž je provozován TJ Lokomotiva Nymburk, je ve špatném stavebně-technickém stavu. | Obyvatelé a návštěvníci města | Upřesňuje se pro rok 2011 -800 000 Kč | Rozpočet města ROP SČ OPŽP | Projekt rekonstrukce městského bazénu a jeho technologického zázemí. Rekonstruovaný městský bazén. | 2011–2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Areál Veslák | Dobudování centra pro volnočasové aktivity zejména: chybějící zázemí pro komerční využití areálu, posílení ubytovacích kapacita rekonstrukce sportovišť | Zvýšit využitelnost areálu i pro turistický ruch se zaměřením na kondiční sportovní aktivity ve vazbě na cyklostezky | Obyvatelé města a návštěvníci oblasti | Odhad cca 20 milionů Kč. | ROP SČ Rozpočet města | XY počet návštěvníků ročně, XY lůžek pro ubytování. | 2011-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
| A.2.1. Kontinuální podpora komunitního plánování sociálních služeb a vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních a návazných služeb města Nymburka. | Projekt na podporu Komunitního plánování sociálních služeb Nymburce | Obsahem projektu je podpora zavádění a realizace procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (KPSS) na území města Nymburka. Projekt je nutnou podmínkou uvedení první verze Plánu. Cílem projektu je: - zajistit koordinátora KPSS, - navázat na dosavadní výstupy KPSS a zabránit jejich zastarání, - nastavení a udržení funkčních modelů spolupráce s poskytovateli SS a dalšími subjekty, - kontinuální (zejména informační a institucionální) podpora uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, - aktualizace Katalogu SS. | Za účelem zajištění kontinuity a zvýšení efektivity procesu plánování sociálních služeb je podána žádost o finanční podporu z prostředků OP LZZ, výzva č. 65,3.1. Podpora procesu plánování sociálních služeb. | Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám | 1 610 000 Kč | ESF Rozpočet města Státní rozpočet | Institucionální zajištění koordinace KPSS Zjišťování potřeb uživatelů SS Informování veřejnosti o SS Přípravná fáze projektu Spolupráce s dalšími subjekty Odborné vzdělávání koordinátora Aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb | 2011-2013 | Město Nymburk | Odbor sociálních věcí |
| A.2.2.Zabezpečení dostatečné kvality zdravotnické infrastruktury v majetku města a zdravotních a návazných služeb. | Vybudování a provoz radiodia-gnostického a sonografického pracoviště v nemocnici Nymburk. | Cílem projektu je vybudování samostatného RDG a sonografického pracoviště, které bude součástí zdravotnických služeb poskytovaných pacientům nemocnice. | Havarijní stav současného přístrojového vybavení a jeho fyzické a morální zastarání. | Pacienti lůžkových i ambulantních oddělení nemocnice | 25 000 000 Kč | ROP SČ Rozpočet města | Nové pracoviště vybavené moderními diagnostickými přístroji | 2011–2012 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
| A.2.3. Rozvoj služeb péče o seniory | Rekonstrukce čp. 1266, Purkyňova ulice | Cílem projektu je vybudování dalších bytů pro seniory v zařízení typu DPS. | Špatný technický stav objektu a nedostatečná kapacita ubytování pro seniory. | Obyvatelé města | Odhad cca 30 000 000 Kč | ROP SČ Rozpočet města | Projekt rekonstrukce objektu. Vybudování XY bytových jednotek typu DPS | 2011- 2014 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |

AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU PRO ROKY 2011-2013

Rozvojová možnost (pilíř) B – NYMBURK: Město dynamického ekonomického rozvoje

| Cíle | Název projektu | Stručný popis a cíle projektu | Odůvodnění projektu | Cílová skupina | Náklady projektu | Finanční zdroje | Kvantifikace výstupů projektu | Doba realizace | Nositel projektu | Odpovědnost za realizaci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.2. Rozvoj infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu | Vila mlýnu Bašta | Celková rekonstrukce objektu pro potřeby turistického ruchu a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti. Vytvoření dalšího cíle pro návštěvníky města. | Zpřístupnění památkově chráněného objektu široké veřejnosti. Vytvoření dalších prostor pro kulturní vyžití, obrazárna, výstavy, muzejnictví. | Obyvatelé regionu v rozsahu min. ORP Nymburk Návštěvníci oblasti | Odhad cca 20 000 000 Kč. | ROP SČ Rozpočet města Dotace z MK | Projekt celkové rekonstrukce objektu a po realizaci cca 270 m2 rekonstruovaných ploch pro výstavnictví. XY počet návštěvníků ročně. | 2011–2014 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Kaple sv. Jana Nepomuckého | Rekonstrukce odsvěcené kaple na víceúčelový společenský sál rozšiřující možnosti pro pořádání kulturních akcí, koncerty,svatby atd. Propojení s divadlem – větší flexibilita v nabídce . | Oživení kulturního dědictví. Zřízení nových kulturních zařízení. | Obyvatelé regionu v rozsahu min. ORP Nymburk Návštěvníci oblasti | 25 000 000 Kč | ROP SČ Rozpočet města Dotace z MK | Cca 182 m2 rekonstruovaných ploch pro pořádání kulturních akcí. XY počet návštěvníků ročně. | 2011–2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Rekonstrukce sálů Obecního domu | Vybudování společenského sálu nadregionálního významu. | Chybějící dostatečně kapacitní víceúčelový sál s potřebným zázemím. | Obyvatelé z širšího regionu než ORP Nymburk, kongresová turistika | Odhad cca 5 000 000 Kč | Rozpočet města | Cca 315 m2 nově rekonstruovaného sálu. XY počet návštěvníků ročně. | 2011–2012 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Kulturně-společensko-naučné centrum Hrabalův Postřižinský pivovar v Nymburce | Vybudování naučného okruhu zahrnující pěstování plodin pro výrobu piva, muzeum, výrobu sladu a piva -prohlídková trasa. Výstavba pivovarského restauračního zařízení včetně ubytovacích kapacit a wellnes. | Rozšíření nabídky turistických zajímavosti spojených s pobytem B. Hrabala v Nymburce . Výstavbou ubytovacích kapacit podpořit zájem turistů o vícedenní návštěvy města. | Obyvatelé z širšího regionu než ORP Nymburk | Odhad cca 55 000 000 Kč | ROP SČ, soukromé zdroje | Naučná stezka -výroba piva. Nová ubytovací kapacita 60 lůžek a stravovací kapacita 170míst. XY počet návštěvníků ročně. | 2011-2015 | Pivovar Nymburk spol. s r.o. | Ředitel podniku |

AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU PRO ROKY 2011-2013

Rozvojová možnost (pilíř) C  – NYMBURK: Kvalitní životní prostor

| Cíle | Název projektu | Stručný popis a cíle projektu | Odůvodnění projektu | Cílová skupina | Náklady projektu | Finanční zdroje | Kvantifikace výstupů projektu | Doba realizace | Nositel projektu | Odpovědnost za realizaci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1.1. Zlepšit dopravní infrastrukturu města | Komenského ulice | Rekonstrukce místní komunikace. | Špatný technický stav komunikace sloužící i pro autobusovou dopravu. | Obyvatelé města a návštěvníci | Předpoklad: 8 000 000 Kč | rozpočet města, ROP SČ | XYm2 rekonstruované plochy komunikace | 2011 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Parkovací plochy sídliště | Navýšení parkovacích ploch v prostorách sídlišť Drahelice a Jankovice | Nedostatečná kapacita | Obyvatelé města | Není vyčíslen,řeš. etapovitě | rozpočet města, ROP SČ | počet nových parkovacích stání | 2011-2015 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Dopravní terminál a parkovací plochy u nádraží | Projekt obsahuje: - nový dopravní terminál, - úpravu přilehlého autobusového nádraží, - vybudování nových parkovacích stání PR. | Současná kapacita parkovacích míst je nedostačující – bariéra návaznosti individuální a veřejné dopravy. Stav ŽN neodpovídá standardům cestování 21. století. | Obyvatelé regionu v rozsahu min. ORP Nymburk Návštěvníci oblasti | Není vyčísleno | ROP SČ Rozpočet města SFDI ČD | Projekt celkového řešení prostoru,počet nových parkovacích stání. XY m2 revitalizované plochy. | 2011 – 2014 | Město Nymburk, České dráhy, a. s. | Odbor rozvoje a investic |
|  | Opěrné zdi Velké Valy | Rekonstrukce silně poškozených břehových zdí Velkých Valů (kulturní památka)podél komunikace II. třídy. Realizace o etapách. | Odstranění špatného technického stavu. Zachování kulturního dědictví. | Obyvatelé regionu v rozsahu min. ORP Nymburk Návštěvníci oblasti | Odhad cca 43 000 000 Kč | rozpočet města rozpočet kraje, ROP SČ SFDI SFŽP/OP ŽP | XY bm opěrných zdí | 2011-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
| C.1.3. Kvalitní bytový fond a dobré podmínky pro další rozvoj funkce bydlení ve městě | Dům čp. 416 | Rekonstrukce domu | Špatný technický stav a vybudování stabilizačních bytů | Obyvatelé města | Předpoklad: 5 000 000 Kč | Rozpočet města | 8 bytových jednotek, 804 m2 bytových ploch | 2011 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
| C.2.1. Koncepční plánování v oblasti ochrany životního prostředí a veřejné zeleně | Revitalizace Parku Na Ostrově | Obnova dřevin v části anglického parku Kultivace v části lužního lesa Obnova tůně | Zajištění větší atraktivity parku a obnovu potřebných dřevin | Obyvatelé města a návštěvníci | 1.etapacca: 1 975 000 Kč | Rozpočet města OPŽP | Vysazení 651 nových dřevin,1080 m2 revitalizované tůně. | 2011-2012 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Snížení prašnosti | Pořízení mobilních technických zařízení za účelem snížení prašnosti z plošných zdrojů zejména od dopravy. | Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů zajištěním intenzivního úklidu zpevněných komunikací . | Obyvatelé města a návštěvníci | 5 000 000 Kč | Rozpočet města, OPŽP | snížení znečištění ovzduší v % | 2011 | TS města Nymburk | Odbor správy městského majetku |
| C.2.2. Snížit energetickou náročnost budov ve vlastnictví města. | ZŠ R.A.F. | Zateplení objektu | Snížit energetickou náročnost | Obyvatelé města | Předpoklad: 25 050 000 Kč | Rozpočet města, OPŽP | XY GJ snížení energetické náročnosti objektu | 2011-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | MŠ ul. K. Čapka | Zateplení objektu | Snížit energetickou náročnost | Obyvatelé města | Předpoklad: 19 700 000 Kč | Rozpočet města, OPŽP | XY GJ snížení energetické náročnosti objektu | 2011-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Poliklinika Okružní ul. | Zateplení objektu | Snížit energetickou náročnost | Obyvatelé města | Předpoklad: 35 640 000 Kč | Rozpočet města, OPŽP | XY GJ snížení energetické náročnosti objektu | 2011-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Nemocnice Boleslavská tř. | Zateplení objektu | Snížit energetickou náročnost | Obyvatelé města | Odhad cca: 20 000 000 Kč | Rozpočet města, OPŽP | XY GJ snížení energetické náročnosti objektu | 2011-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |
|  | Gymnázium, Komenského ul. | Výměna oken | Snížit energetickou náročnost | Obyvatelé města | Upřesňuje se | Rozpočet města, OPŽP | XY GJ snížení energetické náročnosti objektu | 2012-2013 | Město Nymburk | Odbor rozvoje a investic |

Např. m2, km, počet dotčených osob

Např. m2, km, počet dotčených osob

Např. m2, km, počet dotčených osob